UF - Technique de Gestion de projet

Evaluation certificative

Rapport 1

Table des matières

Présentation du contexte	3

Modélisation UML	4

Analyse métier	4

Diagramme d’activité	5

Diagramme de séquence	6

Analyse des besoins système(s) (Use Case)	7

Agile scrum	8

Backlog product ordonnancé (User Stories)	8

Backlog Sprint programmation	9

Backlog Sprint base de donnée	9

Découpe des sprints	9

Commentaire personnel	10

# Présentation du contexte

Soit à modéliser les concepts suivants « Service après-vente », <Centre médical » (Répartition faite en classe)

Eléments demandés (modélisation UML)

√	Analyse métier (Processus métier - 3 diagrammes)

√	Analyse des besoins système(s) (Use case)

Dans le cadre d’une gestion de projet de type «agile scrum»:

√	Créer un backlog product ordonnancé (user stories)

√	Choisir 2 backlog sprint (itérations) et réaliser une planification (division en étapes sous la forme d’un tableau)

√	Sachant que, en tant que « scrum master> vous avez à votre disposition des : architectes systèmes, analystes orientés BD, web masters, programmeurs, spécialistes hardware, ... Comment répartiriez-vous la découpe des sprints dans le cadre de votre exemple (tableau) ?

Remettre cela sous la forme d’un rapport argumenté avec la présentation habituelle. Pour plus de précisions, consultez la grille d’évaluation.

Une présentation orale est prévue.

# Modélisation UML

## Analyse métier

### Diagramme d’activité

### Diagramme de séquence

## Analyse des besoins système(s) (Use Case)

# Agile scrum

## Backlog product ordonnancé (User Stories)

| N° | En tant que… | Je veux… | Pour… | Assigné à… | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Employé SAV | Encoder des retour SAV. | Que les retours SAV soient gerer. | Gautier Leslie (Dev BDD) | Maximum |
| 2 | Client | Pouvoir consulter l’avancement de la procédure de réparation. | Savoir si je récupèrerais bientôt mon matériel. | Gillain Jean-Pierre (Dev web et BDD) | Minimum |
| 3 | Employé SAV | Consulter l’avancement de la procédure de réparation et les détails. | Informer le client. | Gillain Jean-Pierre (Dev web et BDD) | Moyenne |
| 4 | Employé SAV | Consulter les informations du produits (date d’achat, extension de garantie, …). | Accepter ou non la réparation. | Gillain Jean-Pierre (Dev web et BDD) | Maximum |
| 5 | Tout utilisateurs | Consulter le site internet sur mon navigateur web. | Utiliser le programme. | Figaroli Mathieu (Designer) | Maximum |
| 6 | Tout utilisateurs | Me connecter au site internet avec mon compte personnel. | Me différencier des autres utilisateurs et identifier mes droits. | Gautier Leslie (Dev BDD) | Maximum |
| 7 | Tout utilisateur | Avoir accès à une interface clair sur le site internet. | M’y retrouver aisément. | Figaroli Mathieu (Designer) | Minimum |
| 8 | Caissier | Ajouter des clients à la base de donnée à l’aide de leurs cartes d’identité | Gérer les retours en fonction clients et non du produit. | Gautier Leslie (Dev BDD) | Minimum |
| 9 | Employé atelier SAV | Signaler réparation et/ou acceptation de la garantie | Mettre à jour la base de donnée | Gautier Leslie (Dev BDD) | Maximum |

## Backlog Sprint base de donnée (Semaine 1)

| Tâche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modélisation Merise de la base de données |  |  |  |  |  |
| Créer la base de données |  |  |  |  |  |
| automatisation des requêtes de la base de données |  |  |  |  |  |
| Tester la base de donnée |  |  |  |  |  |
| Corriger les éventuelles erreurs de la base de données |  |  |  |  |  |
| Encoder les utilisateurs |  |  |  |  |  |

## Backlog Sprint programmation (Semaine 2)

| Tâche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design de l’architecture du site web |  |  |  |  |  |
| Coder le squelette du site en HTML/CSS |  |  |  |  |  |
| Coder la partie dynamique en PHP |  |  |  |  |  |
| Sécuriser le site internet |  |  |  |  |  |
| Relier à la base de données |  |  |  |  |  |
| Designer en profondeur le site internet en PHP |  |  |  |  |  |
| Tester le site internet (Bugs, sécurité) |  |  |  |  |  |
| Corriger les erreurs éventuelles (Bugs, …) |  |  |  |  |  |

## Découpe des sprints

# Commentaire personnel