# Méthode de développement

## Cycle de travail

  - Analyse (Tous ensemble)

    - Définition de l’architecture de l’application, l’utilisation du langage et nomenclature de l’application

    - Use cases (cas d’utilisation)

    - Décomposition en fonctionnalités

    - Décomposition des fonctionnalités en tâches

    - Définition des tests fonctionnels

  - Allocation (Tous ensemble)

    - Assignation des tâches

    - Assignation des tests fonctionnels

    - Estimation du temps

  - Réalisation (Groupes de 2 à 3 personnes)

    - Réalisations des taches

    - Ecriture des tests unitaires pendant la réalisation des tâches

    - Toutes les semaines : réunion  Analyse

  - Présentation (Tous ensemble)

    - Exécution manuelle des uses cases relatifs à la fonctionnalité présentée devant le client

    - Sur base des retours clients  Analyse

  - Déploiement (Tous ensemble)

    - Installation chez le client

    - Maintenance et mises à jour  Analyse

## Charte d’utilisation de la méthode :

- Cohérence est maitre mot : keep it simple and stupid

- La plus grande priorité est de présenter au client rapidement et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajouté : Présentation toutes les 2 à 3 semaines

- Changement en cours de développement accepté tant qu’il n’empiète pas sur le travail déjà effectués (au risque d’allonger les délais)

- Collaboration régulière avec le business : savoir ou on va, et si on prend le bon chemin (Ne pas hésiter à le faire participer aux groupes de travail)

- Garder un environnement stable, et ne pas hésiter à demander du soutien de la part de l’équipe

- Chaque semaine, prévoir une réunion de 10-20minutes dont les buts sont :

  - Améliorer la motivation des participants

  - Synchroniser les tâches restantes aux tâches

  - Déblocage des situations difficiles

  - Accroitre le partage de connaissance

- Maintenir à un rythme de travail soutenable : préférence de travailler 1h/jours sur l’application que 1 weekend entier / 2 semaines

- Porter attention continuellement à l'excellence technique et à la qualité de la conception

- Rester simple dans le développement de l’application, et la complexifier si on en a le temps

- Garder une visibilité sur le développement : où en est le projet, et le travail restant à effectuer

- Autonomie et Organisation sont dispensés aux groupes de travail : à eux de bien gérer leur temps, tant que la livraison se fait dans les délais impartis

Signature