# Projet tuteuré équipe 11 - Compte rendu n°04

| Motif / type de réunion: Etude de faisabilité | Lieu: Discord |
| --- | --- |
| Présents: Paul CHALAS, Melvyn MESSAGER, Samuel PLACE, Pierre ROMAN Absent excusé: Robin LECERF Absent: Grégoire PANOSSIAN | Date : 30/11/2016 Heure de début : 19h00 Heure de fin : 21 h 30 |
| Liste de diffusion : Équipe projet |  |

# Ordre du jour

Le but de cette réunion est de définir tout ce qui entoure notre projet à savoir réaliser l’étude de faisabilité, c’est-à-dire définir les besoins, le coût envisagé.

# Sujets échangés

Type :                 Information	 Remarque 	Question	 Décision	 Choix

| Type | Intervenant | Développement du sujet |
| --- | --- | --- |
| Sujet n°1 : évaluation de l’étude de faisabilité |  |  |
| Décision | Equipe 11 | Définir : Évaluation des besoins |
| Décision | Equipe 11 | Définir : Évaluation du coût du projet |
| Décision | Equipe 11 | Définir : Évaluation des scénarios possibles |
| Décision | Equipe 11 | Définir : Choix du scénarios |

# Actions à suivre / To do list

Statut :                EC : En-Cours		ND : Non Démarré

| Sujet n° | Description | Responsable | Date butoir | Statut | Livrable | Validé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brief client | Groupe 11 | 16/12 | ND |  |  |
| 2 | Fiche d’avant projet | Groupe 11 | 16/12 | ND |  |  |
| 3 | Comptes rendus des réunions | Groupe 11 | 16/12 | EC |  |  |

Résumé de réunion :

### 1- Évaluation des besoins

- Maîtrise de Unity

- Maîtrise de graphisme et animation (dont 3D)

- Besoin talkies walkies pour communiquer entre joueurs

- Besoin de tablettes pour gérer les tourelles

- Besoin d’un routeur pour lier les tablettes

2- Évaluation du coût du projet

- Environ 100€ par tablette

- Environ 50€ par paire de talkies walkies

- routeur sans fil 20€

3- Évaluation des scénarios possibles

- Possibilités de coder le jeu sur Unity

ou

- Possibilités de coder le jeu sur unreal engine

- Possibilités de travailler avec Blender pour les graphismes 3D

ou

- Possibilités de travailler avec Unity pour les graphismes 3D

4- Choix du scénario

- Utilisation de Unity pour le codage et les graphismes

## Prochaine réunion

| Motif / type de réunion: contact client/ partenaire | Lieu: Skype |
| --- | --- |
| Personnes convoquées: Paul CHALAS, Melvyn MESSAGER, Samuel PLACE, Pierre ROMAN, Grégoire PANOSSIAN, Robin LECERF, Aurélie FAURE, Diane D’ESPOSITO | Date : 2/12/2016 Heures de début et fin : 19h |
| Ordre du jour : contact client/ partenaire |  |

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le XX/XX